中国国际展览中心（顺义馆）

施工主场管理规定

中国国际展览中心（顺义馆）展会施工管理实行主场负责制，凡受展览会主(承)办单位委托的施工主场单位(以下简称主场单位)应满足相应资格要求并承担展览会实施过程中的相关工作及责任，规定如下：

# 一、报馆资料及相关要求

（一）中国国际展览中心（顺义馆）各特装展台的展位图与施工资料采取电子报馆的形式;多层及室外展台设计图要求纸质，同时须经过国家一级注册结构工程师及相关资质的设计院盖章确认，图纸包含但不限于：平面图、立面图、剖面图、节点大样图、审核报告等。

（二）每个特装展台以展位号命名为一个文件夹，里面包含两个二级文件夹，分别为：施工、水电，具体包含内容如下：

施工管理部分：

1.搭建单位营业执照复印件（盖章扫描件）；

2.特装展台施工申请表；

3.展台效果图、材质图、尺寸图、节点大样图等（盖章扫描件）。

水电气部分：

1.特种作业操作证复印件（盖章扫描件）；

2.各展台电箱位置图、电路图（盖章扫描件）；

3.特装展台水电气申报表。

（三）各展台施工图、效果图、电路图须标明展位号、并标明结构的材质、规格、尺寸、型号等内容。

（四）展会平面图、公共设施点位图应经公安消防报批通过。

（五）安全生产方案应包含但不限于：人员组织架构、通讯录、搭建安全管理方案、应急预案。（纸质加盖单位公章）

# 二、主场单位资格要求

（一）有固定经营、办公用房（非住宅类），且经工商行政管理部门正式批准登记注册，经营范围须包括展览展示承办、服务、工程之一（提供证明材料）。

（二）企业注册资金在人民币300万元，或相当于300万元等值外币，或资产合计在2000万元及以上，并从事本行业5年及以上的独立法人企业（提供证明材料）。

（三）已通过ISO质量管理体系认证，并且在认证有效期内，有完善的企业管理制度（提供证明材料）。

（四） 近三年内，从事本行业经营活动过程中未在工商部门、政府委办、本展馆内存留有关重大安全、质量事故和涉及企业诚信的不良记录（提供工程安全质量事故及不良信用责任声明）。

（五）近三年内，独立承担过至少2项展览面积在5万㎡以上、或5项1万㎡以上的展览会施工主场服务项目（提供证明材料）。

（六）企业该项目管理人员中，现场专职技术骨干人员不少于1人/1万㎡，其中：技术总负责人须具有大学以上学历（或初级以上职称），且从事建筑、结构、消防、电气、机械等相关专业之一，工作不少于五年，其他项目管理人员须具备过硬的专业工作技能（提供证明材料）。

# 三、主场单位工作及责任

（一）主场单位在与主（承）办单位确认委托关系后向展馆方提交主场资格相关文件（详见第一项）备案。

（二）主场单位在展会进馆前向展馆方提交《展览会主场安全与申报协议书》及《展览会临建设施安全管理方案》，同时交纳施工保证金，标准如下：

|  | 5万m²以下展会 | 5万m²及以上展会 |
| --- | --- | --- |
| 未达到主场资格第1条要求 | 不予进场 | 不予进场 |
| 符合第1条，但未达到主场资格第2-6条中任意一条 | ¥100万元 | ¥200万元 |
| 符合主场资格全部要求 | ¥50万元 | ¥100万元 |

（三）主场单位组织各展位施工单位进行临建设施施工及展位水电气申办（相关需求均统一由主场汇总后向展馆申报）。依据相关法律法规、规范及《中国国际展览中心（顺义馆）展览施工管理规定》对施工单位施工资格文件和技术资料进行审核及备案，对施工面积、证件、水电气需求等缴费项目进行确认并以展位为单位进行网上登记。（国展施工申办信息平台：http://www.ciec-expo.com.cn）

（四）展览会布展前7天（中型以上展会须提前15天），主场单位将审核通过的资料汇总后报送展馆方进行施工许可及服务需求申报，经展馆方备审通过并受理申报后，方可交纳相关费用（施工场地管理费、证件费、水电气费、吊点使用费、垃圾清运费等）预付金，领取施工证件。

（五）展览会进馆施工期间，主场单位须按照《展览会临建设施安全管理方案》组织专职人员对临建设施施工进行现场检查，发现隐患及时组织整改，并接受展馆工作人员的监督管理，主要检查内容如下：

1.临建设施施工生产安全；

2.临建设施消防安全；

3.临建设施结构安全；

4.临建设施水电气安全；

（六）开展前主场单位须对隐患整改结果进行跟踪及复查，并在布展施工收尾阶段再次进行整体排查验收，确保展会顺利开幕。

（七）开展期间在各展馆安排专职人员进行临建设施安全使用巡视，发生突发事件及时处理并通报展馆方。

（八）材料清运的管理工作，撤展完毕后会同展馆方及展会主（承）办单位验收展馆。

（九）主场单位对展览会临建设施及其配套设施的安全负全部责任。

（十）主场单位应督促搭建商缴纳相应加班费用，具体加班认定标准和费用标准请参阅《场馆运营价目表》。

# 四、违约处罚规定

（一）展会施工期间（布撤展），施工场地内的施工人员缺少必要的安全防护措施（安全帽、安全绳、高空作业看护等），将扣除主场单位100元/人次的押金。

（二）展会期间，由于主场单位疏于管理，造成施工现场出现大量安全隐患，5万㎡以内的展会被开具5张以上《临建设施安全隐患通知单》的，5万㎡及以上的展会被开具10张以上《临建设施安全隐患通知单》的，将扣除主场单位2万元押金。

（三）由于主场单位未按照本规定第三项（“主场单位工作及责任”）所述内容落实检查工作，致使施工单位违章施工造成严重影响或加大展馆运行风险的，将扣除主场单位5万元押金。

（四）由于主场单位未按照本规定第三项（“主场单位工作及责任”）所述内容落实检查工作，致使施工单位违章施工造成重大安全事故的，将扣除主场单位10万元以上押金，并保留追究其他损失和法律责任的权利，同时还将对其采取禁入处理，限期两年，限期内严禁进入展馆从事与展会施工有关的生产经营活动。

# 五、费用结算及退还保证金

展览会结束，经主（承）办单位、主场单位、展馆单位对展馆进行验收，并于15个工作日内完成主场费用结算后，展馆方扣除相关罚金后退还主场施工保证金。